# PROJETO ENGENHARIA DE SOFTWARE

Sistema VagaStart

Trata-se de um projeto com o intuito de desenvolver um sistema de gestão de pátio em tempo real.

Integrantes:

Diego Gonçalves Fernandes Faria - RA: 2501113

Gustavo Silva Ferreira - RA: 2403815

Luiz Henrique Gonçalves da Silva - RA: 2501545

Mellyssa Deborah Souza de Jesus – RA: 2403866

Pedro Henrique Cesepdes Bertaglia – RA: 2500860

# TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

## 1. Identificação

- Nome do Projeto: Sistema VagaStart

- Cliente: Start Veiculos - Estacionamento

## 2. Justificativa e Necessidade

Atualmente, o estabelecimento opera com comunicação verbal para a verificação de 5.000 vagas em duas portarias distintas. Isso gera lentidão na entrada, erros de alocação de veículos e dificuldade dos manobristas em localizar espaços livres, resultando em insatisfação do cliente e riscos operacionais.

## 3. Objetivo do Projeto

Desenvolver e implementar um sistema de gestão de pátio em tempo real que automatize o registro de entrada/saída e o endereçamento preciso de vagas, visando reduzir o tempo médio de recepção em 40%.

## 4. Escopo do Projeto

- Módulo de Portaria: Cadastro de veículos (placa, modelo, marca) e emissão de comprovante (físico ou digital).

- Gestão de Inventário: Mapeamento digital das 5.000 vagas por setores e ruas.

- Módulo do Manobrista: Interface para visualização da vaga destinada e confirmação de ocupação.

- Cálculo Tarifário: Automação do cálculo de permanência baseado na tabela de preços vigente.

## 5. Requisitos do Sistema

- Cadastro Completo: Placa, modelo, cor e documento do motorista.

- Endereçamento Logístico: O sistema deve sugerir automaticamente a vaga livre mais próxima ao manobrista.

- Sincronização entre Portarias: Atualização instantânea da disponibilidade para que as duas portarias não "vendam" a mesma vaga.

- Histórico e Log: Registro de qual manobrista realizou cada movimentação para fins de segurança.

## 6. Premissas

- O estacionamento disponibilizará infraestrutura de rede (Wi-Fi) que cubra a área das portarias e do pátio.

- Os manobristas utilizarão dispositivos móveis (tablets ou coletores) para operar o sistema no pátio.

- As vagas já estão devidamente demarcadas e numeradas fisicamente.

## 7. Ganhos Esperados

- Eficiência Operacional: Eliminação da necessidade de consulta verbal entre recepcionista e manobrista.

- Precisão de Dados: Redução a zero de erros de digitação de placas ou perda de registros de horário.

- Experiência do Cliente: Redução do tempo de fila na entrada e maior agilidade na entrega do veículo.

- Bizagi - Operação do Estacionamento: